ОТЧЕТ о выполнении мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации по плану мероприятий | Фактически реализовано |
| **II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры**  **(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | |
| 2.1. | Разработка паспортов доступности для инвалидов зданий и предоставляемых услуг. | до 2 квартала  2016 | 3 квартал 2016 |
| 2.2. | Размещение носителей информации в доступном и удобном месте для инвалидов, передвигающихся на инвалидном кресле-коляске. | до 2 квартала\*  2016 | 2 квартал 2016 |
| 2.3. | Оснащение зданий надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля о наименовании организации, режиме работы. | до 4 квартала\*  2016 | 3 квартал 2017 |
| 2.4. | Размещение на зданиях Роскомнадзора информации о номере телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг дистанционным способом. | до 4 квартала\*  2016 | 2 квартал 2016 |
| 2.5. | Модернизация официальных сайтов Роскомнадзора, территориальных органов и подведомственных предприятий, в версии для слабовидящих. | до 1 квартала  2017 | 2016 |
| **III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | |
| 3.1. | Оснащение стеклянных дверей входной группы зданий контрастной маркировкой. | до 2 квартала\*  2016 | 1 квартал 2016 |
| 3.2. | Оборудование звонка для вызова сотрудников в зданиях. | до 2 квартала\*  2016  до 2 квартала\*  2016 | 3 квартал 2017 |
| 3.3. | Оснащение поверхности ступеней входной группы зданий антискользящим покрытием. | 3 квартал 2016 |
| 3.4. | Оснащение краевых ступеней входной группы зданий жёлтым цветом или фактурой. | до 2 квартала\*  2016 | 3 квартал 2016 |
| 3.5. | Оснащение входных групп в здания пандусами, перилами, подъёмниками и т.д. | до 1 квартала\*  2019 | до 1 квартала\*  2019 |
| 3.6. | Оснащение эвакуационных выходов зданий. | до 1 квартала\*  2019 | до 1 квартала\*  2019 |
| 3.7. | Обустройство универсальных кабин в уборных, при наличии санитарно-бытовых помещений. | до 1 квартала\*  2019 | до 1 квартала\*  2019 |
| 3.8. | Оснащения универсальных кабин в уборных, при наличии санитарно-бытовых помещений, системой тревожной сигнализации. |
| 3.9. | Оснащение тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию, покрытия пешеходных путей у зданий. | до 1 квартала\*  2019 | до 1 квартала\*  2019 |
| 3.10. | Организация парковочного места для инвалидов. | до 1 квартала\*  2019 | до 1 квартала\*  2019 |

\* При условии, что реализация Плана мероприятий не потребует согласования с иными органами власти, собственниками помещений, а также получения каких-либо разрешительных или правоустанавливающих документов.

Исполнение мероприятия обязательно вне зависимости от того, что срок реализации истек.