**Аналитическая записка о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года (объекты капитального строительства)**

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 62 830,0 тыс. рублей, из них на проектные и изыскательские работы 44730 тыс. рублей, и на строительство 18100 тыс.рублей.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за 1 квартал 2014 года работы на 4-х объектах капитального строительства, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы не осуществлялись. За 1 квартал 2014 года не заключено никаких государственных контрактов и соглашений, в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств. Подготовлены технические задания на проектирование, конкурсы будут организованы в апреле 2014.

Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 62830 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» 62830 тыс. рублей. За 1 квартал 2014 года за счет средств федерального бюджета освоено 0 тыс. рублей, 0 % от годовых бюджетных назначений. Привлечено софинансирования за 1 квартал 2014 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0 тыс. рублей. За 1 квартал 2014 году не проводилось никаких мероприятий по ключевым работам и стройкам объектов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Роскомнадзора |  |  |  | Панков А.А. |  |

(Подпись) Ф.И.О

Исполнитель: Морозов В.В

495-987-68-08

[v.morozov@rsoc](mailto:v.morozov@rsoc).ru