**Аналитическая записка о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 года (объекты капитального строительства)**

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме  62 830,0 тыс. рублей, из них на проектные и изыскательские работы 44 730 тыс. рублей, и на строительство 18 100 тыс. рублей.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за 1 полугодие 2014 года работы на 4-х объектах капитального строительства, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы не осуществлялись.

В 1 полугодии 2014 года (13.05.2014) были доведены лимиты бюджетных обязательств в полном объеме- 62 830 тыс. руб.

По 3-м. объектам заключены государственные контракты:

1. Государственный контракт № 0173100013814000010-1 от 09.06.2014 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в пос. Новый, Новосибирская область» на сумму 19 750,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
2. Государственный контракт № 0173100013814000010-2 от 09.06.2014 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края» на сумму 13 700,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
3. Государственный контракт № 0173100013814000010-3 от 09.06.2014 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области» на сумму 10 350,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
4. По объекту «Станция технического радиоконтроля Иркутской области в пос. Тугутуй» государственный заказ размещен на портале государственных закупок 30.06.2014, форма проведения – аукцион, подведение итогов-17.07.2014.

 Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 62 830 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» 62 830 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2014 года за счет средств федерального бюджета освоено 0 тыс. рублей, 0 % от годовых бюджетных назначений.

Привлечено софинансирования за 1 полугодие 2014 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0 тыс. рублей.

 За 1 полугодие 2014 году не проводилось никаких мероприятий по ключевым работам и стройкам объектов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Роскомнадзора  |   |   |  |  А.А.Панков |   |

 (Подпись) Ф.И.О

Исполнитель: А.В. Николаева

495-987-67-83