**Аналитическая записка о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 года (объекты капитального строительства)**

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме  62 830,0 тыс. рублей, из них на проектные и изыскательские работы 44 730 тыс. рублей, и на строительство 18 100 тыс. рублей.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за 9 месяцев 2014 года работы на 4-х объектах капитального строительства, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы не осуществлялись.

 Доведены лимиты бюджетных обязательств в полном объеме- 62 830 тыс. руб. (13.05.2014)

**По 4-м. объектам заключены государственные контракты:**

1. Государственный контракт № 0173100013814000010-1 от 09.06.2014 «На выполнение работ *по разработке проектно-сметной и рабочей документации* на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в пос. Новый, Новосибирская область» на сумму 19 750,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
2. Государственный контракт № 0173100013814000010-2 от 09.06.2014 «На выполнение работ *по разработке проектно-сметной и рабочей документации* на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края» на сумму 13 700,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
3. Государственный контракт № 0173100013814000010-3 от 09.06.2014 «На выполнение работ *по разработке проектно-сметной и рабочей документации* на строительство объекта «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области» на сумму 10 350,00 тыс. руб., срок выполнения работ- до 15.12.2014;
4. Государственный контракт № 0173100013814000020 от 22.09.2014 «На выполнение работ *по строительству* станции технического радиоконтроля Иркутской области в пос. Тугутуй» на сумму 40 551,5 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 17 919,3 тыс. руб., 2015 г.- 22 632,2 тыс. руб. Срок исполнения: 2014 г.- 4 кв. 2014 года; 2015 г.- 4 кв. 2015 г.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» заключено Соглашение от 04.10.2014 б/н о передаче ФГУП «РЧЦ СФО» полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов от лица Роскомнадзора (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке объектов в эксплуатацию) в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации «Строительство станции технического радиоконтроля Иркутской области в пос. Тугутуй» в размере 40 551,5 тыс. руб., в том числе на 2014 год – 17 919,3 тыс. руб., на 2015 год – 22 632,2 тыс. руб.

С целью осуществления и учета операций с бюджетными инвестициями в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области 09.10.2014 открыт лицевой счет 14511016550.

 Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 62 830 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» 62 830 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года за счет средств федерального бюджета освоено 0 тыс. рублей, 0 % от годовых бюджетных назначений.

Привлечено софинансирования за 9 месяцев 2014 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0 тыс. рублей.

 За 9 месяцев 2014 года не проводилось никаких мероприятий по ключевым работам и стройкам объектов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Роскомнадзора  |   |   |  | А.А. Панков |   |

 (Подпись) Ф.И.О

Исполнитель: А.В. Николаева

495-987-67-83